|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| הקושי הצפוי (סיכון) וניתוח סיבות | צפוי בשלב, סבירות הופעתו | מנגנון מניעה/טיפול |
| פגיעה באיכות הגשות בשל לחץ זמן(דחינות טיפוסית למרבית חברי הצוות) | לקראת ההגשות-גבוהה | חלוקת המשימות למשימות קטנות, מנגנון דיווח מחייב במהלך השבוע, הגדרת לוז צפוף |
| תיאום מפגשים נוספים מחוץ לשעות הקבועות שנקבעו(זמינות) | לקראת ההגשות של חלקי הפרויקט - בינוני | הסכמה של חברי הצוות לקיים מפגשים גם בנוכחות לא מלאה. |
| חוסר הסכמה קבוצתית על ארגון ותכנון הפרויקט(רעיונות שונים) | התחלה - בינוני | טיפול: רוב קובע עם התחשבות במיעוט. |
| חוסר הסכמה קבוצתית על נראות הפרויקט ועיצובו(רעיונות שונים) | אמצע - בינוני | טיפול: עבודה בצורה דמוקרטית כאשר נתקל בחוסר הסכמות, עם התחשבות במיעוט. |
| ארגון מפגשים(הסמכה על זמני אוכל, סיגריה, סיום מפגשים)(אנשים שונים) | לאורך כל הפרויקט - גבוהה | הסכמת והבנת הקבוצה על כך שצריך הפסקות במפגשים ארוכים. |
| חוסר עמידה בזמנים של אבני דרך שנקבעו ע"י הקבוצה (עבודה/עומס בלימודים/חיים אישיים) | כל שלבי הפרויקט - גבוהה | בדיקה באינטרוולים קצרים היכן כל אחד עומד עם מטלתו ולא רק לפני ה deadline |
| שמירה על סנכרון מלא בין חברי הקבוצה(היעדרות מפגישות, עדכון לקוי) | כל שלבי הפרויקט - גבוהה | בכל פגישה נוודא שכל חברי הקבוצה בקעים בנעשה בכל חלקי הפרויקט, ותיעוד של הנעשה בפגישה. |

סעיף ב.